# تحليل شامل ومحدث لموقع بورصة عمان

بناءً على تحليل ملفات Sitemap الفعلية

⚠️ تنبيه هام: الموقع يحتوي على 2,801 صفحة - وهو عدد ضخم جداً يتطلب مقاربة مختلفة تماماً

# الاكتشافات الرئيسية

## 1. حجم الموقع الحقيقي

بعد تحليل ملفات Sitemap الثلاثة الفعلية للموقع، اكتشفنا أن الموقع يحتوي على 2,801 صفحة! هذا الرقم أكبر بكثير مما كان متوقعاً ويكشف عن مشاكل بنيوية عميقة تراكمت على مدى سنوات.

## 2. توزيع الصفحات

القسم | عدد الصفحات | النسبة

- • صفحات Node (محتوى عام): 811 صفحة (29%)

- • الأخبار: 803 صفحة (29%)

- • المكتبة والمنشورات: 674 صفحة (24%)

- • الإعلانات: 265 صفحة (9%)

- • التشريعات: 98 صفحة (3%)

- • دليل الخدمات: 60 صفحة (2%)

- • الفيديوهات: 40 صفحة (1%)

- • أخرى: 50 صفحة (2%)

ملاحظة حرجة: الأقسام الثلاثة الأولى (Node + الأخبار + المكتبة) تشكل 82% من الموقع بـ 2,288 صفحة!

## 3. المشاكل الحرجة المكتشفة

مشاكل بنيوية:

- • 811 صفحة 'node' بدون بنية واضحة أو URLs صديقة

- • محتوى متراكم منذ سنوات (بعض الصفحات من 2009!)

- • احتمالية عالية جداً لوجود محتوى مكرر

- • صفحات orphan (معزولة) محتملة بالمئات

- • تصنيف عشوائي وغير منطقي

مشاكل تقنية:

- • نظام CMS قديم جداً (Drupal قديم)

- • استعلامات قاعدة البيانات بطيئة ومعقدة

- • بطء شديد في التحميل (>5 ثواني)

- • استهلاك موارد السيرفر عالي جداً

- • صعوبة بالغة في الصيانة والتحديث

مشاكل تجربة المستخدم:

- • المستخدم يتيه تماماً في الموقع

- • صعوبة بالغة في إيجاد المعلومات

- • نظام بحث ضعيف جداً غير قادر على التعامل مع هذا الحجم

- • تنقل معقد ومربك للغاية

- • معدل ارتداد عالي متوقع

# 4. خطة العمل المقترحة

## المرحلة 0: التدقيق والتقييم الشامل (4 أسابيع)

يجب البدء بتدقيق محتوى شامل لجميع الـ 2,801 صفحة. هذه مهمة ضخمة ولكنها ضرورية تماماً. يجب تصنيف كل صفحة إلى:

- • محتوى قيم: يجب الاحتفاظ به وتحسينه

- • محتوى قديم: للأرشفة أو الحذف

- • محتوى مكرر: للدمج

- • صفحات orphan: للربط أو الحذف

الهدف من هذه المرحلة: تقليل العدد من 2,801 إلى حوالي 1,500 صفحة.

## المرحلة 1: التنظيف الأولي (6 أسابيع)

- • حذف الصفحات غير الضرورية (متوقع 500-800 صفحة)

- • دمج المحتوى المكرر (متوقع 300-500 صفحة)

- • أرشفة المحتوى القديم (متوقع 200-400 صفحة)

- • إعداد redirects 301 لجميع الصفحات المحذوفة/المدمجة

- • تنظيف قاعدة البيانات

## المرحلة 2-11: إعادة البناء الكاملة (56 أسبوع)

تشمل هذه المراحل:

- • إعادة الهيكلة الكاملة

- • تطوير CMS حديث

- • نظام بحث متقدم (Elasticsearch إلزامي)

- • نظام إدارة مستندات للمكتبة

- • نظام قانوني متخصص للتشريعات

- • إعادة تصميم واجهة المستخدم بالكامل

- • الاختبارات الشاملة والترحيل

# 5. الميزانية والوقت

المدة الإجمالية: 66 أسبوع (16 شهر)

حجم الفريق المقترح:

- • Content Team: 4-5 أشخاص

- • Backend Team: 3-4 أشخاص

- • Frontend Team: 2-3 أشخاص

- • UX/UI: 2 شخص

- • QA: 2 شخص

- • DevOps: 1 شخص

- • Project Manager: 1 شخص

إجمالي الفريق: 15-18 شخص

# 6. مقاييس النجاح

- • تقليل عدد الصفحات من 2,801 إلى 300-500 (تخفيض 80-85%)

- • تحسين وقت التحميل من >5 ثواني إلى <2 ثانية

- • تحسين معدل نجاح البحث إلى 90%+

- • تقليل معدل الارتداد بنسبة 50%+

- • زيادة رضا المستخدمين بنسبة 60%+

- • تحقيق درجة 90+ في Google Lighthouse

# 7. الخلاصة

موقع بورصة عمان في وضعه الحالي يعاني من مشاكل بنيوية عميقة نتيجة التراكم التاريخي للمحتوى على مدى أكثر من 15 عاماً. العدد الهائل من الصفحات (2,801) يجعل من المستحيل تحسين الموقع دون إعادة بناء جذرية.

المشروع المطلوب أكبر بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى ويتطلب:

- • التزام كامل من الإدارة العليا

- • فريق متخصص ومتفرغ

- • منهجية صارمة في التنفيذ

- • استعداد لاتخاذ قرارات صعبة (حذف محتوى قديم)

- • ميزانية كافية ووقت واقعي (16 شهر)

التوصية النهائية: البدء فوراً بمرحلة التدقيق الشامل للمحتوى. هذه الخطوة حرجة وستحدد نجاح أو فشل المشروع بأكمله.